Приложение 1

 к распоряжению Администрации

 муниципального образования

 поселок Уренгой

 от 20 \_\_ года № \_\_\_\_\_\_

**Рабочая группа**

**По решению проблем накопленного экологического ущерба в муниципальном образовании поселок Уренгой**

1. Заместитель Главы Администрации муниципального образования поселок Уренгой по вопросам жизнеобеспечения и муниципального хозяйства;
2. Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации МО п. Уренгой;
3. директор МКУ «Управление городского хозяйства»;
4. ведущий инженер-сметчик МКУ «Управление городского хозяйства».

 Приложение 2

 к распоряжению Администрации

 муниципального образования

 поселок Уренгой

 от 20 \_\_ года № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**действий по ликвидации накопленного экологического ущерба окружающей**

**среде в муниципальном образовании поселок Уренгой**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Ответственный** |
| **1** | Обследование территории МО п. Уренгой | С 01.06.2020 по 01.07.2020 г. | Ведущий инженер-сметчик МКУ «Управление городского хозяйства» |
| **2** | Инвентаризация выявленных объектов накопленного ущерба | С 15.06.2020 по 15.07.2020 г. | Ведущий инженер-сметчик МКУ «Управление городского хозяйства» |
| **3** | Оценка объектов накопленного ущерба | С 16.07.2020 по 25.07.2020 г. | Ведущий инженер-сметчик МКУ «Управление городского хозяйства» |
| **4** | Предоставление информации УПРР Администрации Пуровского района | До 01.08.2020 г. | Директор МКУ «Управление городского хозяйства»; |