УТВЕРЖДЕНА

|  |
| --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |
| «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» |

постановлением Администрации  
Пуровского района

от 01 марта 2021 г. № 114-ПА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ | | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | |
| «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» | | |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнители | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»);  Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»);  Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района»);  территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района |
| Цели | 1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, транспортной инфраструктуры, связи.  2. Приведениекоммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества,техническими требованиями.  3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов муниципального округа Пуровский район |
| Задачи | 1. Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домах муниципального округа Пуровский район.  2. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в надлежащем техническом состоянии.  3. Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах.  4. Модернизация инженерной инфраструктуры.  5. Создание комфортной среды в населенных пунктах муниципального округа Пуровский район |
| Сроки реализации | 2021–2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  –электрическая энергия (кВт. ч на 1 проживающего);  –тепловая энергия (Гкал на 1 кв.метр общей площади);  - горячая вода (куб. м на 1 проживающего);  –холодная вода (куб. м на 1 проживающего);  –природный газ (куб. м на 1 проживающего).  2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.  3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).  4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.  5. Количество введенных в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории муниципального округа Пуровскийрайон.  6. Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса.  7. Количество населенных пунктов, расположенных на территории муниципального округа Пуровский район в которых проведены мероприятия в сфере благоустройства |
| Подпрограммы | 1. Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики;  2. Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения;  3. Развитие дорожного хозяйства;  4. Формирование комфортной городской среды;  5. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию муниципальной программы, в том числе по годам:  2021 год - 2 257 891тыс. руб.;  2022 год - 1 641 030тыс. руб.;  2023 год - 1 325 599тыс. руб.;  2024 год - 1 325 599тыс. руб.;  2025 год - 1 325 599тыс. руб.;  2026 год - 1 325 599тыс. руб.;  2027 год - 1 325 599тыс. руб.;  2028 год - 1 325 599тыс. руб.;  2029 год - 1 325 599тыс. руб.;  2030 год - 1 325 599тыс. руб.;  ИТОГО - 14 503 713тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.  2. Увеличение мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, в результате чего коммунальные услуги, предоставляемые населению муниципального округа, будут соответствовать действующим нормам, стандартам.  3. Повышение качества условий проживания в муниципальном жилищном фонде и потребительских характеристик предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, создание безопасных и комфортных условий для проживания нанимателей жилых помещений.  4. Сохранение доступности транспортных услуг для населения на социально значимых маршрутах.  5. Поддержание улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующее эксплуатационным требованиям.  6. Достижениевысокогоуровнякомфортности и благоустроенности территорий общего пользования в населенных пунктах Пуровского района |

**Раздел I. «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития»**

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из первостепенных направлений развития как муниципального округа Пуровский район, так и страны в целом.

Для поддержания данной отрасли в рабочем состоянии, предотвращения аварий, сбоев в работе обслуживающих систем требуется все больше средств. Ввиду того, что в течение продолжительного периода замена оборудованияне осуществлялась, высока степень физического и морального износа основных фондов, остро стоит проблема модернизации отрасли.

Большая часть муниципального жилищного фонда в деревянном исполнении находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. К полномочиям органов местного самоуправления относится: осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, осуществление контроля за соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Согласно ст.65 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.

В соответствии с данными статистической отчетности:

– по состоянию на 01.01.2020 общая площадь жилых помещений составляет 1 009,86 тыс.кв. метров, из нихвмуниципальной собственности–186,22 тыс.кв. метров, в том числе 176,02 тыс.кв. метров в многоквартирных домах;

Развитие ЖКХ в современном состоянии отрасли определяется возможностью качественных преобразований, внедрением новых методов и механизмов управления, использованием инновационных технологий, сырья и материалов нового поколения при совершенствовании жилищно-коммунального обеспечения населения.

На сегодняшний день в сфере ЖКХ на территории муниципального округа Пуровский район с целью улучшения качества жизни населения предусмотрена реализация следующих направлений:

1. В области энергетики и коммунальной инфраструктуры:

– организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

– участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

– организация работ, координация и контроль деятельности по выполнению организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социального назначения, энергоснабжения и инженерной инфраструктуры Пуровского района к работе в осенне-зимний период;

– координация и контроль деятельности предприятий и организаций в навигацию по поставке топливно-энергетических ресурсов в населенные пункты Пуровского района, расположенные в районах с ограниченными сроками завоза грузов, своевременная подготовка к приему и хранению топливно-энергетических ресурсов, мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения погрузочно-разгрузочных работ;

– участие в разработке схем электро- и газоснабжения, территориальной схемы обращения с отходами;

– разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

– мероприятия по подготовке объектов энергообеспечения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период на территории муниципального округа Пуровский район.

– реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий;

– реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в области обращения с животными.

В рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 планируется выполнение работ по реализации общественно-значимых проектов в области благоустройства.

В населенных пунктах Пуровского района предусматривается реализациясформированных общественно-значимых проектов по благоустройству по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

г) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;

д) ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов;

е) организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

ж) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) организация ливневых стоков;

и) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

к) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

л) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

В реализации общественно-значимых проектах предусматривается обязательное участие граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств.

2. В области транспорта:

В рамках данного раздела предусмотрены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным, водным и воздушным транспортом.

Пассажирские перевозки автомобильным и речным транспортом на территории района отличаются высоким уровнем затрат. В целях сохранения доступности транспортных услуг для населения установлены льготные тарифы на проезд с одновременным предоставлением перевозчикам субсидий из бюджета Пуровского района. Для этого разработана маршрутная сеть, определен порядок допуска перевозчиков к работе, разработаны и приняты необходимые нормативно-правовые акты. Мероприятия по организации пассажирских перевозок приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Обслуживание населения воздушным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского района производится в соответствии с действующими решениями Районной Думы муниципального округа Пуровский район, нормативно-правовыми актами Пуровского района.

3. В области дорожной деятельности:

В соответствии с [пунктом 5 статьи 179.4](consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D568DE56780B1D6C674C0191CED074000A1A361830C0FFs463L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 5 статьи 15](consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D56FD6507E0B1D6C674C0191CED074000A1A351Es360L)Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [статьей 13](consultantplus://offline/ref=8F7F8E5836BA92D6F1CBB2BA7F9E0A9324D56BD355700B1D6C674C0191CED074000A1A361833C1FBs468L) Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создан муниципальныйдорожныйфонд.Порядок его формирования и использования утверждается решением Думы Пуровского района.

В сфере дорожного хозяйства остро стоят следующие проблемы:

– отдаленные сельские поселения Пуровского района с. Самбург и с. Халясавэй не имеют круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования. В течение летнего периода сообщение с данными населенными пунктами возможно только воздушным либо речным транспортом, поэтому необходимость в устройстве и содержании зимних автомобильных дорог критична для обеспечения данных поселений связью с сетью автомобильных дорог общего пользования;

– участок автомобильной дороги «Сургут - Салехард», проходя в пределах границ поселка Сывдарма (протяженность–1,9 км), пересекает несколько железнодорожных путей. Обследование маршрута выявило несоответствие имеющегося оборудования переезда требованиям Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России   
ЦП-566, в связи с чем для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо проведение работ по разработке проектной документации на объект «Участок автомобильной дороги до п. Сывдарма».

Для решения данных проблем необходимо:

– выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог «с. Самбург– Заполярное НГКМ» и «Подъезд к селу Халясавэй»;

# – проведение комплекса мероприятий по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети поселений, замене конструктивных элементов, а также ее поддержанию в надлежащем техническом состоянии.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить транспортное сообщение поселений районас районным центром г. Тарко-Сале.

Перечень мероприятий в сфере дорожного хозяйства приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел II. «Перечень мероприятий муниципальной программы»**

Для выполнения задач, установленных данной программой, необходима реализация следующих основных мероприятий:

– модернизация коммунального хозяйства;

– энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

– региональный проект «Жилье»;

– поддержка жилищно-коммунального комплекса;

– мероприятия в области транспорта;

– мероприятия в области связи;

– отлов и содержание безнадзорных животных;

– реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий;

– поддержка дорожного хозяйства;

– региональный проект «Формирование комфортной городской среды;

– руководство и управление в сфере установленных функций.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел III. «Перечень показателей эффективности муниципальной программы»**

Для оценки степени достижения задач муниципальной программы используются следующие показатели, количественно и качественно характеризующие ход ее реализации:

1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов.

Электрическая энергия

Единица измерения – кВтч на 1 проживающего.

Расчет показателя: ,

где:

*Уэ*– удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах;

*Oэ* – объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч);

*Пэ*– число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

Тепловая энергия

Единица измерения – Гкал на 1 кв.м общей площади.

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах;

– объем потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал);

– общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах (кв. метров).

Горячая вода

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах;

– объем потребления горячей воды в многоквартирных домах (куб.метров);

*Пэ*– число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

 Холодная вода

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах;

– объем потребления холодной воды в многоквартирных домах (куб.метров);

– число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

Природный газ

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.

Расчет показателя:,

где:

– удельная величина потребления газа в многоквартирных домах;

– объем потребления газа в многоквартирных домах (куб.метров);

– число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

Увеличение значения является отрицательной динамикой показателя.   
Источник –информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровскогорайона о результатах деятельности ресурсно-снабжающих организаций.

2. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (%).

Определяется как отношение числа многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, к общему числу многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя.   
Источник – информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%).

Значение показателя определяется по формуле

*Чнас – Чим*

*Dн* = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100%, где:

*Чнас*

*Чнас -* среднегодовая численность постоянного населения Пуровского района;

*Чим -* среднегодовая численность постоянного населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром городского округа (муниципального района).

Регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром муниципального района отсутствует у четырех населенных пунктов Пуровского района: с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур, с. Толька.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя.   
Источник –информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%).

Определяется как отношение протяженности автомобильных дорог местного значения в километрах, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в километрах, умноженное на 100%.

Источник– статистическая отчетность (форма 3ДГ).

5. Количество введенных в эксплуатацию объектов дорожной деятельностина территории муниципального округа Пуровский район (единиц).

Источник — информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

6. Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса (единиц).

Источник — информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

7. Количество населенных пунктов, расположенных на территории муниципального округа Пуровский район в которых проведены мероприятия по благоустройству.Показатель является абсолютной величиной.

Источник — информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Сведения о показателях эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»**

 Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать:

1. Повышению удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

2. Увеличению мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, в результате чего коммунальные услуги, предоставляемые населению района, будут соответствовать действующим нормам, стандартам.

3. Повышению качества условий проживания в муниципальном жилищном фонде и потребительских характеристик предоставляемых жилищных и коммунальных услуг.

4. Сохранению доступности транспортных услуг для населения на социально значимых маршрутах. В подпрограмму

5. Поддержанию улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующее эксплуатационным требованиям.

6. Достижению высокого уровня комфортности и благоустроенности территорий общего пользования, отвечающим современным потребностям населения муниципального округа Пуровский район.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района») |
| Цели | 1. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.  2. Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домахмуниципального округаПуровский район |
| Задачи | 1. Обеспечение территории муниципального округа объектами инженерной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям и стандартам качества.  2.Повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счет механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства, реализации типовых энергосберегающихпроектов |
| Сроки реализации | 2021-2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы.  2. Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы.  3. Увеличение охвата населения приборами учета потребления энергоресурсов, в т.ч.:  – холодное водоснабжение (%);  – горячее водоснабжение (%);  – тепловая энергия (%);  – электрическая энергия (%) |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам:  2021 год –504 735 тыс. руб.;  2022 год –497 394 тыс. руб.;  2023 год –175 115 тыс. руб.;  2024 год –175 115 тыс. руб.;  2025 год - 175 115 тыс. руб.;  2026 год - 175 115 тыс. руб.;  2027 год - 175 115 тыс. руб.;  2028 год - 175 115 тыс. руб.;  2029 год - 175 115 тыс. руб.;  2030 год - 175 115 тыс. руб.;  ИТОГО –2 403 049 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению района, их соответствие действующим стандартам (ГОСТ, СНИП) в результате модернизации и общего увеличения мощностей объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.  Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги на территории муниципального округа Пуровскийрайон |

**Раздел I. «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития муниципального округа Пуровский район»**

На территории муниципального округаПуровский район не хватает подготовленных для строительства площадок, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями. Развитие инфраструктуры для новых участков производится в основном силами застройщиков путем выдачи им технических условий для подключения к системам водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения. При этом из-за несоответствия технического состояния, возможностей существующих сетей потребностям подключаемых объектов застройщики при подключении фактически вынуждены вкладываться в модернизацию и даже строительство объектов инфраструктуры. Очевидно, что это негативно отражается на ценах на жилые помещения, а также препятствует освоению новых перспективных для жилищного строительства площадок. Существует потребность строительства сетей водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения для технологического присоединения к инженерным сетям новых микрорайонов округа. Потребность в замене ветхих сетей муниципального округа Пуровский район составляет:

тепловые сети – 33,10%;

водопроводные сети – 29,49%;

канализационные сети – 18,74%.

Согласно Федеральному законуот 07.02.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральному закону 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со [схемами](consultantplus://offline/ref=B423FDFAFC417298DAF9019006A90F4E2AA5BF1A17E9C447EA5652E06FK2J4G)теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений.

В соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил и норм [СанПиН 2.1.4.1074](consultantplus://offline/ref=E8A9B43879407DC08D325AA4071C61C4991282F987410DD33EB5466D6DF9A385D19BD8BAF021FCA99ED89657848B4DB5D995CEK1O1F), [СанПиН 2.1.4.2652](consultantplus://offline/ref=E8A9B43879407DC08D325AA4071C61C4991788F9844D0DD33EB5466D6DF9A385D19BD8BAFB75ADECCEDEC300DEDF41AADD8BCD101D9A3FD8KBOFF) и [СанПиН 2.1.4.2496](consultantplus://offline/ref=E8A9B43879407DC08D325AA4071C61C490108DFE8E4F50D936EC4A6F6AF6FC92D6D2D4BBFB75ACEBC081C615CF874DADC594CD0F01983DKDOAF). Для данных целей необходимы модернизация и техническое перевооружение станций водоподготовки и замена ветхих водопроводных сетей.

В соответствии с СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна соответствовать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды, а повторно используемой - санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям потребителя. Для этого необходимы мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений в населенных пунктах муниципального округа и модернизации существующих очистных сооружений.

Реализация политики энергосбережения на территории Пуровского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, финансовой поддержки мероприятий, использующих энергоэффективные технологии, приборы учета расхода энергетических ресурсов и контроля заих использованием.

Достижение целей подпрограммы требуетсистематической реализации комплекса долгосрочных мероприятий с использованием межведомственного подхода (с охватом всех муниципальных структур).

**Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы»**

Для реализации подпрограммы «Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики» необходимо выполнить комплекс основных мероприятий:

1. Модернизация коммунального хозяйства.

В рамках данного мероприятия средства будут направлены на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности. Источником финансирования мероприятий являются средства бюджета Пуровского района и средства окружного бюджета.

Перечень объектов, подлежащих строительству за счет средств бюджета Пуровского района, утверждается постановлением Главы Пуровскогорайона.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Средства будут направлены на реализацию мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности согласно утвержденному и согласованному Департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района адресному перечню видов работ.

3. Региональный проект «Жилье».

В рамках данного мероприятия средства будут направлены на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство объекта инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в целях дальнейшего жилищного строительства). Источником финансирования мероприятий являются средства бюджета Пуровского района и средства окружного бюджета.

Перечень объектов, подлежащих строительству за счет средств бюджета Пуровского района, утверждается постановлением Главы Пуровскогорайона.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел III. «Перечень показателей эффективности подпрограммы»**

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использованы показатели, количественно и качественно характеризующие ход ее реализации, достижение целей и решение задач:

1. Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает достижение планового значения, т.е. количество объектов, по которым в отчетном году были проведены работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации, оплате государственной экспертизы.

2. Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает достижение планового значения, т.е. количество объектов, по которым в отчетном году были проведены строительно–монтажные работы.

Источник для расчетов – отчетность Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.

3. Увеличение охвата населения приборами учета потребления энергоресурсов, в т.ч.:

– холодное водоснабжение (%);

– горячее водоснабжение (%);

– тепловая энергия (%);

– электрическая энергия (%).

Показатель определяется как отношение количества установленных приборов учета к общему количеству квартир и жилых домов. Увеличение показателя является положительной динамикой.

Источник– данные Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Перечень показателей эффективности приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»**

Реализация подпрограммы в сфере коммунального хозяйства – обновление, модернизация и строительство сетей и головных сооружений – приведет к повышению надежности объектов коммунального хозяйства, повышению качества услуг, позволит обеспечить бесперебойное снабжение коммунальными услугами жилых и социальных объектов.

Важным результатом реализации подпрограммы станет увеличение мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, в результате чего коммунальные услуги, предоставляемые населению района, будут соответствовать действующим стандартам качества, нормативам оказания таких услуг в результате модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы в сфере энергосбережения является увеличение охвата населения приборами учета потребления энергоресурсов, в т.ч.:

– холодное водоснабжение (%);

– горячее водоснабжение (%);

– тепловая энергия (%);

– электрическая энергия (%).

Оценка эффективности подпрограммы производится по итогам года.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнители | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»);  Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»);  Администрация Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района»);  территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района |
| Цели | 1. Обеспечение населения качественнымижилищно-коммунальными услугами, создание благоприятных условий проживания.  2. Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности населенных пунктов района |
| Задачи | 1. Обеспечение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном округе Пуровский район.  2. Созданиеусловий для обеспечения сельскихнаселенных пунктов услугами связи.  3. Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными.  4. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом на социально значимых муниципальных маршрутах в границах района, автомобильным общественным транспортом по регулируемым тарифам населенных пунктов Пуровского района |
| Сроки реализации | 2021 – 2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по муниципальному округу Пуровский район.  2. Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муниципальному округу Пуровский район.  3. Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному округу Пуровский район.  4. Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальномуремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов.  5. Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту, в общей площади муниципального жилищного фонда.  6. Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального округаПуровский район, получивших паспорта готовности объектов к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке.  7. Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.  8. Количество населенных пунктов муниципального округа Пуровский район имеющих регулярные пассажирские перевозки в границах населенных пунктов.  9. Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района.  10. Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Пуровского района.  11. Состояние зеленых насаждений в границах территории г. Тарко-Сале.  12. Доля населения г. Тарко-Сале, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения г. Тарко-Сале.  13. Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в общем количестве объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки г. Тарко-Сале.  14.Количество центров притяжения для населения в гТарко-Сале.  15. Доля граждан в возрасте 14 лети старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития г. Тарко-Сале, в общей численности городского населения в возрасте 14 лет и старше.  16. Количество отловленных животных без владельцев, обитающих на территории муниципального округаПуровский район.  17.Количество общественно-значимых проектов реализованных в рамках мероприятий по развитию сельских территорий муниципального округа Пуровский район |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам:  2021 год – 675 570 тыс. руб.;  2022 год – 593 737 тыс. руб.;  2023 год – 592 935 тыс. руб.;  2024 год – 592 935 тыс. руб.;  2025 год - 592 935 тыс. руб.;  2026 год - 592 935 тыс. руб.;  2027 год - 592 935 тыс. руб.;  2028 год - 592 935 тыс. руб.;  2029 год - 592 935 тыс. руб.;  2030 год - 592 935 тыс. руб.;  ИТОГО – 6 012 787 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Сохранение приоритетных социально значимых пассажирских маршрутов на территории муниципального округа.  Снижение количества аварийных ситуаций в течение отопительного периода.  Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории населенных пунктов района.  Повышение качества условий проживания в муниципальном жилищном фонде,уменьшение объема жилищного фонда, требующего капитального ремонта.  Создание условий для обеспечения услугами связи в целях компенсации убытков операторам сельской телефонной связи |

**Раздел I. «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития муниципального округа Пуровский район»**

Современное жилищно-коммунальное хозяйство – многоотраслевой комплекс, включающий взаимозависимые, но одновременно и достаточно автономные предприятия и организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса выступают практически все проживающие на территории района, а также предприятия социальной сферы, юридические лица.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями.

Большая часть муниципального жилищного фонда в деревянном исполнении находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. К полномочиям органов местного самоуправления относится: осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, осуществление контроля за соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Согласно ст. 65 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.

В соответствии с данными статистической отчетности:

– по состоянию на 01.01.2020 общая площадь жилых помещений составляет 1 009,86 тыс.кв. метров, из них в муниципальной собственности–186,22 тыс.кв. метров, в том числе 176,02 тыс.кв. метров в многоквартирных домах;

Во всех населенных пунктах муниципального округа утверждены схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения. Ежегодной актуализации подлежат схемы теплоснабжения. Схемы водоснабжения и водоотведения актуализируются по мере необходимости.

В области обращения с твердыми коммунальными отходами в настоящее время ни в одном населенном пункте муниципального округаПуровский район нет спроектированных и построенных полигонов по хранению и утилизации твердых коммунальных отходов. Имеющиеся же несанкционированные свалки, бывшие карьеры, используемые для свалки бытовых отходов, практически исчерпали свои возможности. Необходимость срочного принятия мер по улучшению экологической ситуации, уменьшению негативного воздействия на окружающую среду вызвала потребность проектирования и строительства объектов для временного хранения твердых коммунальных отходов и мусороперегрузочной станции.

Движение общественного транспорта организовано для удовлетворения потребностей населения. Для значительной части населения муниципального округа Пуровский район услуги магистрального пассажирского транспорта недоступны, что затрудняет получение своевременной медицинской помощи, снижает общую мобильность. Значительная протяженность межселенных расстояний, труднодоступность части территорий, сложные климатические условия, присущие Пуровскому району, ставят эту проблему особенно остро. Потому обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры рассматривается, как один из приоритетов социально экономического развития района.

Для решения указанных проблем предусмотрены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения автомобильным, водным и воздушным транспортом, перечень которых приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Повышение уровня комфортности и качества жизни населения Пуровского района являются приоритетными социально-экономическими задачами развития района, формирование современной инфраструктуры города и благоустройство общественных пространств населенных пунктов – важная социальная задача.

В состав работ по повышению условий комфортности проживания в городе входит: повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха, содержание общегородских земель, организация проведения праздничных мероприятий, организация уличного освещения населенных пунктов, мероприятия по ограничению численности животных без владельцев. В результате проводимых мероприятий будет обеспечено текущее содержание мест массового отдыха, обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан населенных пунктов.

К социальным функциям органов местного самоуправления относится организация похоронного дела и содержание муниципальных кладбищ.

Современное наружное освещение улиц, скверов, парков, пешеходных зон, детских и спортивных площадок, всего разнообразия элементов инфраструктуры населенных пунктов повышает уровень комфорта и определяет внешний облик территорий в темное время суток.

Системы наружного и уличного освещения населенных пунктов района также требуют проведения регулярных мероприятий по текущему обслуживанию и ремонту осветительного оборудования.

В целях организации сбора коммунальных отходов на территории населенных пунктов района, необходимо реализовывать мероприятия по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов, в том числе по реконструкции, ремонту и содержанию контейнерных площадок.

С целью выполнения санитарно-гигиенических норм в рамках подпрограммы планируется предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим банные услуги населению муниципального округа по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек.

С той же целью будут выплачиваться субсидии организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, не подключенном к сетям централизованной канализации.

Проблемы необходимости организации транспортного обслуживания населения, повышения комфортности и безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах в границах населенных пунктов будут решаться субсидированием из бюджета Пуровского района соответствующих организаций автомобильного транспорта.

В целях повышения уровня и качества жизни населения в населенных пунктах муниципального округа осуществляют свою деятельность муниципальные казенные учреждения. К задачам учреждений относятся:

– разработка технической и сметной документации, осуществление строительного контроля, контроль капитального и текущего ремонта объектов муниципального хозяйства;

– технический и строительный контроль деятельности предприятий, организаций ЖКХ, действующих в населенных пунктах; организация взаимодействия с предприятиями по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, сбора, вывоза бытовых отходов, благоустройства, транспортного сообщения и связи, текущего ремонта;

– оперативный контроль за организацией аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса населенных пунктов;

– разработка и контроль исполнения мероприятий по увеличению энергоэффективности, адресной программы по проведению капитального ремонта жилищного фонда, дорожной деятельности, по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов.

3. Транспортное обслуживание населения в границах населенных пунктов муниципального округа осуществляется перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по утвержденным маршрутам с использованием регулируемых тарифов для обеспечения доступности услуг.

4. Мероприятия по повышению индекса качества городской среды г. Тарко-Сале.

Ежегодно уровень качества городской среды формируется на основании значений индикаторов в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р (в редакции от 05.11.2019 № 2625-р).

Перечень индикаторов включает природные, архитектурно-планировочные, экологические, социальные и иные показатели, формирующие среду жизнедеятельности города.

Реализация мероприятий по повышению индекса качества городской среды предусматривает как организационно-планировочные так и практические мероприятия в отношении инфраструктуры города.

Перечень мероприятий по повышению до 2025 года индикаторов для расчета индекса качества городской среды г. Тарко-Сале включает:

- разработку проектов благоустройства общественных территорий города;

- проведение инвентаризации зеленых насаждений и городских лесов, разработку мероприятий по озеленению территории;

- проведение культурно-массовых мероприятий в разных локациях города;

- разработку концепции обеспечения архитектурной подсветкой зданий города и создания единой светоцветовой среды города;

- устройство парков, скверов, благоустройство озелененных территорий общего пользования;

- выполнение работ по оснащению архитектурнойподстветкой объектов, зданий, сооружений;

- вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития путем проведения опросов, анкетирования, организации электронного голосования на портале «Живем на севере», соц. сетях, муниципальном сайте.

**РазделII.«Перечень мероприятий подпрограммы»**

В рамках подпрограммы «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения» планируется провести следующие основные мероприятия:

1. Поддержка жилищно-коммунального комплекса.

* расходы на обеспечение функций казенных учреждений;
* финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству;
* компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
* прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

а) утверждение схем водоснабжения и водоотведения;

б) корректировка программ комплексного развития;

в) корректировка схем теплоснабжения.

* компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
* реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности;
* компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации;
* финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
* реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
* Реализация бюджетной инициативы «Парк естественных наук»
* Реализация бюджетной инициативы «Арт-объект Праздничное настроение» в   
  п.г.т. Уренгой;
* Реализация бюджетной инициативы «Арт-объект Уголок влюбленных» в   
  п.г.т. Уренгой;
* Реализация бюджетной инициативы «Новогодняя елка» в п.г.т. Уренгой;
* Реализация бюджетной инициативы»Багровая улица» озеленение ул. Школьной в   
  с. Халясавэй;
* Реализация бюджетной инициативы «Счастливое детство» в п. Ханымей;
* Реализация бюджетной инициативы «Установка камер в парке п. Пуровск»;
* Реализация бюджетной инициативы «Арт-объект Карта Пуровского района» в   
  п. Пуровск;
* Реализация бюджетной инициативы «Вторая жизнь катка» в п. Пуровск.

2. Мероприятия в области транспорта. Перечень мероприятий в области транспорта приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

* реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом.
* реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом.
* реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения(на межмуниципальных маршрутах в границах района, а также по маршрутам населенных пунктов)
* Реализация бюджетной инициативы «Бесплатный проезд детей на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта».

3. Мероприятия в области связи.

* реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи(д. Харампур и с. Халясавэй);

4. Отлов и содержание безнадзорных животных.

* Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными;

Данное мероприятие предусматривает осуществлениегосударственных полномочий в области обращения с животными, которое включает в себя:

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;

- размещение и содержание в приютах для животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти.

**Раздел III. «Перечень показателей эффективности подпрограммы»**

1. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по муниципальному округу Пуровский район.

Источники данных: информация ресурсно-снабжающей организации, Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, в соответствии с заключенным концессионным соглашением.

Положительным считается значение показателя, соответствующее плану или менее; рост значения показателя - отрицательным.

2. Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муниципальному округу Пуровский район.

Это отношение протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения к общему количеству сетей холодного водоснабжения по муниципальному округу Пуровский район.

Источники данных: информация ресурсно-снабжающей организации, Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, в соответствии с заключенным концессионным соглашением.

Положительным считается значение показателя, соответствующее плану или менее; рост значения показателя - отрицательным.

3. Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному округу Пуровский район.

Это отношение протяженности ветхих сетей водоотведения к общему количеству сетей водоотведения в Пуровском районе.

Источники данных: информация ресурсно-снабжающей организации, Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, в соответствии с заключенным концессионным соглашением.

Положительным считается значение показателя, соответствующее плану или менее; рост значения показателя - отрицательным.

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов -Оц (%).

где:

Оц– относительное отклонение целевого показателя;

П– количество многоквартирных домов, включенных в мероприятие в текущем году;

Ф –общее количество многоквартирных домов по состоянию на начало отчетного года.

Общая оценка эффективности определяется достижением запланированных целевых показателей и будет проводиться по результатам года.

5. Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда(%).

Уменьшение объема муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, является положительной динамикой и достигается целевым показателем:

Доля площади жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, на которой проведены работы по капитальному ремонту -Ц (%).

,

Sp– площадь жилищного фонда включенного в мероприятие;

Sоб–общая площадь муниципального жилищного фонда.

Общая оценка эффективности определяется достижением запланированных целевых показателей и будет проводиться по результатам года.

6. Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Пуровский район, получивших паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке (%). Определяется как отношение объектов социального значения жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Пуровский район, получивших паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке, к общему количеству таких объектов, умноженное на 100%.

Положительным считается значение показателя, равным 100%, отрицательным – менее 100%.

Источник данных для расчетов – информация территориальных структурных подразделений Администрации Пуровского района.

7. Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.

В основу показателя включены отдаленные и труднодоступные населенные пункты (д. Харампур и с. Халясавэй), в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.

Положительным считается значение показателя, соответствующее плану, менее – отрицательным.

Источник данных для расчетов – отчетность организации, предоставляющей услуги связи.

8. Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района.

Воздушным транспортом по маршрутам:

г. Тарко-Сале –с. Самбург– г. Тарко-Сале,

г. Тарко-Сале –с. Халясавэй– г. Тарко-Сале

г. Тарко-Сале–с. Толька – г. Тарко-Сале

Водным транспортом по маршруту с.Самбург – п.Уренгой– с. Самбург.

Автомобильным транспортом по маршрутам:

г. Тарко-Сале –п.Пуровск,

Расчет показателя осуществляется по формуле:

К=К1+К2+К3,

где:

К1 – количество действующих маршрутов, выполняемых воздушным транспортом в отчетном году,

К2 – количество действующих маршрутов, выполняемых водным транспортом в отчетном году,

К3 – количество действующих маршрутов, выполняемых автомобильным транспортом в отчетном году.

Источники данных: информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, отчетность МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».

9. Количество населенных пунктов муниципального округа Пуровский район имеющих регулярные пассажирские перевозки в границах населенных пунктов  
(г. Тарко-Сале, п. Пурпе, п. Пуровск).

В основу показателя включены населенные пункты, имеющие регулярные пассажирские перевозкив границах населенных пунктов.Положительным считается значение показателя, соответствующее плану, менее – отрицательным.

Источник – отчетность Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

10. Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Пуровского района. Рассчитывается как отношение освоенных бюджетных ассигнований к общему лимиту бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию данных мероприятий в отчетном периоде, умноженное на 100%.

Положительным считается значение показателя, равным 100%, отрицательным – менее 100%.

Источник — отчетность МКУ «Управление городского хозяйства», территориальных структурных подразделений Администрации Пуровского района.

11. Состояние зеленых насаждений в границах территории г. Тарко-Сале (единиц на кв.м). Источник –Минстрой Российской Федерации.

Показатель определяется как отношение суммарного значения вегетационного индекса для участков территории города с зелеными насаждениями повышенной плотности биомассы к площади территории города, покрытой зелеными насаждениями.

12. Доля населения г. Тарко-Сале, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады и др), в общей численности населения г. Тарко-Сале (%).

Источник информации – поисково-информационные картографические системы; Росстат, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение расчетной численности жителей г. Тарко-Сале в радиусе 800 м от границ озелененных территорий общего пользования к общей численности населения города и рассчитывается по формуле:

.

13. Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в общем количестве объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки г. Тарко-Сале (%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки города, фактически оснащенных архитектурной подсветкой к общему количеству объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки города и рассчитывается по формуле:

.

14. Количество центров притяжения для населения в г. Тарко-Сале (единиц).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, поисково-информационные картографические системы, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества улиц, наиболее часто отмеченных при публикации фотографий к количеству улиц в городе и рассчитывается по формуле:

.

15. Доля граждан в возрасте 14 лет истарше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития г. Тарко-Сале, в общей численности городского населения в возрасте возрасте 14 лет истарше (%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, Росстат, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 14 лет истарше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к численности населения в возрасте 14 лет истарше и рассчитывается по формуле:

.

16. Количество отловленных животных без владельцев, обитающих на территории муниципального округа Пуровский район.

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает достижение планового значения, т.е. количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по отлову, транспортировке в приют, ветеринарному сопровождению и содержанию в приюте.

Единица измерения - особь.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя.

Источник предоставления данных – информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.».

17. Количество общественно-значимых проектов реализованных в рамках мероприятий по развитию сельских территорий муниципального округа Пуровский район. Показатель является абсолютной величиной.

Источник –информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Значения показателей эффективности приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»**

Сохранение приоритетных социально значимых пассажирских маршрутов на территории муниципального округа.

Снижение количества аварийных ситуаций в течение отопительного периода.

Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории населенных пунктов района.

Повышение качества условий проживания в муниципальном жилищном фонде,уменьшение объема жилищного фонда, требующего капитального ремонта.

Создание условий для обеспечения услугами связи в целях компенсации убытков операторам сельской телефонной связи.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнители | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»);  территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района |
| Цель | Развитие сети автомобильных дорог |
| Задача | Строительство, ремонт, устройство и содержание зимних автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном округеПуровский район |
| Сроки реализации | 2021-2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с сетью автомобильных дорог общего пользования, с административным центром муниципального округа Пуровский район и другими населенными пунктами в зимний период.  2. Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация.  3. Увеличение улично-дорожной сети в поселениях Пуровского района за счет строительства новых объектов.  4. Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных г. Тарко-Сале.  5. Доля площади г. Тарко-Сале, убираемая механизированным способом, в общей площади г. Тарко-Сале |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам:  2021 год – 718 450тыс. руб.;  2022 год – 364 049тыс. руб.;  2023 год – 371 699тыс. руб.;  2024 год – 371 699 тыс. руб.;  2025 год – 371 699 тыс. руб.;  2026 год – 371 699 тыс. руб.;  2027 год – 371 699 тыс. руб.;  2028 год – 371 699 тыс. руб.;  2029 год – 371 699 тыс. руб.;  2030 год – 371 699 тыс. руб.;  ИТОГО – 4 056 091 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Обеспечение сельских населенных пунктов наземным транспортным сообщением с административным центром округа и другими населенными пунктами в зимний период(с. Самбург и  с. Халясавэй).  Поддержание улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующим эксплуатационным требованиям.  Улично-дорожная сеть к 2030 году увеличится на 8,1 км и составит 207,8 км |

**Раздел I. «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития муниципального округа Пуровский район»**

Отдаленные сельские поселения Пуровского района с. Самбург и с. Халясавэй не имеют круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования. В течение летнего периода сообщение с данными населенными пунктами возможно только воздушным либо речным транспортом, поэтому необходимость в устройстве и содержании зимних автомобильных дорог критична для обеспечения данных поселений связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

# Уровень развития сети муниципальных автодорог Пуровского района с ее малой протяженностью, небольшой пропускной способностью и высокой степенью износа явно не соответствует текущим транспортным потребностям района, которые характеризуются быстрыми темпами роста автомобилизации, увеличением количества транспортных средств с большими осевыми нагрузками, а также суровыми природно-климатическими условиями. Это приводит к износу, снижению прочности и долговечности, разрушению дорожной «одежды». Для обеспечения требований к эксплуатационному состоянию существующих автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения необходимо проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети поселений, замене конструктивных элементов, а также ее поддержанию в надлежащем техническом состоянии.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов района будут выполняться на основании классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 года № 402. К работам по зимнему содержанию дорог относят работы по очистке и вывозу снега, нанесение противогололедных материалов, очистка от снега остановочных комплексов, патрульная очистка дорог во время снегопадов, ручная очистка пешеходных съездов. В летний период выполняются работы по уборке дорог, тротуаров от мусора, подметание, обслуживание обочин, восстановление профиля грунтовых дорог, ремонт дорожного полотна. Также в летний период проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения: нанесение/обновление дорожной разметки, монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей, восстановление ограждений, установка дорожных знаков, замена поврежденных.

На протяжении календарного года производятся работы по содержанию светофоров, табло обратной связи с водителями, скоростомеров.

Мероприятия по повышению индекса качества городской среды г. Тарко-Сале.

Ежегодно уровень качества городской среды формируется на основании значений индикаторов в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р (в редакции 30.12.2020 № 3 673-р).

Перечень индикаторов включает природные, архитектурно-планировочные, экологические, социальные и иные показатели, формирующие среду жизнедеятельности города.

Реализация мероприятий по повышению индекса качества городской среды предусматривает как организационно-планировочные так и практические мероприятия в отношении инфраструктуры города.

Перечень мероприятий по повышению до 2025 года индикаторов для расчета индекса качества городской среды г. Тарко-Сале включает:

- корректировку проекта организации дорожного движения;

- разработку проектов модернизации улично-дорожной сети.

**Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы»**

Основное мероприятие«Поддержка дорожного хозяйства», в рамках которого предусмотрены:

– прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, в т.ч.:

выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог «с. Самбург– Заполярное НГКМ» и «Подъезд к селу Халясавэй».

* бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство дорог местного значения в населенных пунктах муниципального округа Пуровский район).
* содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (летнее и зимнее содержание дорог местного значения в населенных пунктах муниципального округа Пуровский район).
* капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. (капитальный ремонт дорог местного значения в населенных пунктах муниципального округа Пуровский район).
* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт дорог местного значения в населенных пунктах муниципального округа Пуровский район).

**Раздел III. «Перечень показателей эффективности подпрограммы»**

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использованы следующие показатели, количественно и качественно характеризующие ход ее реализации:

1. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с административным центром района и другими населенными пунктами в зимний период (ед.). Рассчитывается как количество сельских населенных пунктов, к которым построены зимние автомобильные дороги, выражается в единицах.

Источник информации–Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

2. Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация (ед.). Принимается на основании акта о выполненных проектных работах.

Источник для расчетов – информация территориальных структурных подразделений Администрации Пуровского района.

3. Увеличение улично-дорожной сети в поселениях Пуровского района за счет строительства новых объектов (км).

В основу показателя включены протяженность объектов завершенного строительства в соответствии с актами ввода в эксплуатацию объектов.

Источник информации–Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района.

4. Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных   
г. Тарко-Сале(%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение протяженности улиц обеспеченных ливневой канализацией к общей протяженности улично-дорожной сети города и рассчитывается по формуле:

5. Доля площади г. Тарко-Сале, убираемая механизированным способом, в общей площади г. Тарко-Сале (%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение площади улиц, набережных и других проездов, убираемаяспецавтохозяйством, дорожно-эксплуатационным управлением или другой организацией коммунального хозяйства при помощи уборочных машин, как в зимнее, так и в летнее время, к общей пощади города.

Значения показателей эффективности приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»**

1. Обеспечение сельских населенных пунктов наземным транспортным сообщением с административным центром округа и другими населенными пунктами в зимний период  
(с. Самбург и с. Халясавэй).

2.Поддержание улично-дорожной сети в техническом состоянии, соответствующим эксплуатационным требованиям.

3. Улично-дорожная сеть к 2030 году увеличится на 8,1 км и составит 207,8 км.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнители | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»);  территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района |
| Цель | Создание комфортной среды в населенных пунктах района, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задача | Благоустройство общественных территорий в соответствии с утвержденным Адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| Сроки реализации | 2021–2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве .  2. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Пуровского района |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам:  2021 год – 252 530 тыс. руб.;  2022 год – 79 293 тыс. руб.;  2023 год – 79 293 тыс. руб.;  2024 год – 79 293 тыс. руб.;  2025 год – 79 293 тыс. руб.;  2026 год – 79 293 тыс. руб.;  2027 год – 79 293 тыс. руб.;  2028 год – 79 293 тыс. руб.;  2029 год – 79 293 тыс. руб.;  2030 год – 79 293 тыс.руб.;  ИТОГО – 965 717 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Достижение высокого уровня комфортности и благоустроенности общественных территорий, отвечающих современным потребностям населения |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы в населенных пунктах Пуровского района**

Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в населенных пунктах района является благоустройство их территорий.

Повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Проведение в 2017 году мероприятий по инвентаризации общественных территорий населенных пунктов Пуровского района определило необходимость реконструкции и модернизации существующих объектов с целью приведения их в соответствие с современными требованиями и нормами федерального, регионального законодательства и муниципальными правовыми актами.

Современнаяокружающая среда и общественные пространства населеных пунктов должны быть доступными и привлекательными для всех жителей.

Подпрограмма предусматривает комплексный подход к развитию общественных территорий населенных пунктов, повышению комфортности проживания, повышению качественных характеристик объектов благоустройства.

Развитие территорий населенных пунктов в совокупности с природными, архитектурно-планировочными, экологическими, социально-культурными и другими факторами напрямую отражает степень благоустроенности и привлекательности для жизни населения.

Мероприятия подпрограммы сформированы на основании предложений граждан и организаций, открытых обсуждений муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства общественных территорий.

При реализации мероприятий подпрограммы приветствуется возможность трудового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме:

– выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

– предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Подпрограмма позволяет рассматривать необходимость реализации тех или иных мероприятий (проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь население к решению вопросов по благоустройству населенных пунктов.

**Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы»**

В рамках подпрограммы запланирована реализация следующих мероприятий:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуются мероприятия по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Пуровского района, за счет средств бюджетов Ямало-Ненецкого автономного округа иПуровского района.

В течение 2018-2020 годов на территории населенных пунктов проводились мероприятия по благоустройству общественных территорий в соответсвии с адресными перечнями, включенными в муниципальные программы. За указанный период было благоустроено 75 общественных территорий, в том числе:

- г. Тарко-Сале - 7 объектов;

- п. Уренгой - 6 объектов;

- п. Пуровск - 3 объекта;

- п. Пурпе - 2 объекта;

- п. Ханымей - 7 объектов;

- с. Самбург - 6 объектов;

- с. Халясавэй - 1 объект;

- д. Харампур - 1 объект.

В соответсвии с Адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годы, являющимся приложением к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2024 годы», в муниципальном округе Пуровский район планируется благоустроить 9 общественных территорий, в том числе:

- г. Тарко-Сале - 4 объекта;

- п. Уренгой - 1объект;

- п. Пуровск - 1 объект;

- п. Пурпе - 1 объект;

- п. Ханымей - 1 объект;

- с. Самбург - 1 объект.

Адресный перечень общественных территорийПуровского района, подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 5 к Программе.

2. Благоустройствообъектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц с целью приведения объектов и земельных участков в соответствие с Правилами благоустройства территорий населенных пунктов муниципального округа Пуровский район не позднее срока реализации мероприятий подпрограммы.

Адресный перечень объектов незавершенного строительства, недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2021–2024 годах, приведен в приложении № 6 к Программе.

3. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с Правилами благоустройстватерриторий населенных пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа не позднее срока реализации мероприятий подпрограммы.

Порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, устанавливается правовым актом Администрации Пуровского района.

4. Мероприятия по повышению индекса качества городской среды г. Тарко-Сале.

Ежегодно уровень качества городской среды формируется на основании значений индикаторов в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р (в редакции от 30.12.220 № 3673-р).

Перечень индикаторов включает природные, архитектурно-планировочные, экологические, социальные и иные показатели, формирующие среду жизнедеятельности города.

Реализация мероприятий по повышению индекса качества городской среды предусматривает как организационно-планировочные так и практические мероприятия в отношении инфраструктуры города.

Перечень мероприятий по повышению до 2025 года индикаторов для расчета индекса качества городской среды г. Тарко-Сале включает:

- разработку проектов благоустройства общественных территорий города;

- корректировку проекта организации дорожного движения;

- разработку проектов модернизации улично-дорожной сети;

- проведение инвентаризации зеленых насаждений и городских лесов, разработку мероприятий по озеленению территории;

- проведение культурно-массовых мероприятий в разных локациях города;

- разработку концепции обеспечения архитектурной подсветкой зданий города и создания единой светоцветовой среды города;

- устройство парков, скверов, благоустройство озелененных территорий общего пользования;

- выполнение работ по оснащению архитектурнойподстветкой объектов, зданий, сооружений;

- вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития путем проведения опросов, анкетирования, организиции электронного голосования на портале «Живем на севере», соц. сетях, муниципальнои сайте.

**Раздел III. «Перечень показателей эффективности подпрограммы»**

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использованы следующие показатели, количественно и качественно характеризующие ход ее реализации:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

К=∑8бмт/∑8о\*100%, рассчитывается как отношение количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. Значение показателя указывается с нарастающим итогом.

Увеличение значения является положительной динамикойпоказателя.

Источник – информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района.

2. Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Пуровского района. Показатель является абсолютной величиной.

Увеличение значения является положительной динамикой показателя. Источник –информация Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

**Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»**

Реализация подпрограммы обеспечит достижение высокого уровня комфортности и благоустроенности территорий населенных пунктов Пуровского района.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Обеспечение реализациимуниципальной программы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
| Соисполнитель | отсутствует |
| Цель | Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы |
| Задача | Создание условий эффективной работы органа местного самоуправления, совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |
| Сроки реализации | 2021-2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований.  2. Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы Пуровского района на квартал, год |
| Ресурсное обеспечение | Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том числе по годам:  2021 год – 106 607 тыс. руб.;  2022 год – 106 607 тыс. руб.;  2023 год – 106 607 тыс. руб.;  2024 год – 106 607 тыс. руб.;  2025 год – 106 607 тыс. руб.;  2026 год – 106 607 тыс. руб.;  2027 год – 106 607 тыс. руб.;  2028 год – 106 607 тыс. руб.;  2029 год – 106 607 тыс. руб.;  2030 год – 106 607 тыс.руб.;  ИТОГО – 1 066 070 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективную реализацию муниципальной программы. 2. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих в Пуровском районе в целях эффективной реализации муниципальной программы. 3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы |

**Раздел I. «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа Пуровский район»**

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры».

Сферой реализации подпрограммы является обеспечение деятельности ответственного исполнителя. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг ее реализации.

В связи с этим ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.

Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время муниципальной кадровой политики.

Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливает необходимость профессионального правового сопровождения муниципальной программы.

Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы.

**Раздел II. «Перечень мероприятий подпрограммы»**

В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие:

Руководство и управление в сфере установленных функций, обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

–обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам,

–организация и администрирование осуществления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса.

Данные мероприятия содержат расходы на финансовое обеспечение ответственного исполнителя и носят вспомогательный характер.

Подпрограмма не оказывает непосредственных результатов на показатели социально-экономического развития Пуровского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения транспортной доступности населения, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателеймуниципальной программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел III. «Перечень показателей эффективности подпрограммы»**

1. Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы Пуровского района на квартал, год (%).

Показатель рассчитывается как отношение реализованных мероприятий к общему количеству утвержденных мероприятий в плане.

Источник данных для расчетов – данные Департамента транспорта, связи и сичтем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

2. Исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований(%).

Показатель рассчитывается как отношение освоенных бюджетных ассигнований к общему лимиту бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию данных мероприятий.

Источник данных для расчетов – данные бухгалтерского учета.

**Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»**

Реализация подпрограммы обеспечит:

1. Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающих эффективную реализацию муниципальной программы.

2.Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих, ответственного исполнителя программы в целях эффективной реализации муниципальной программы.

3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие системы жилищно-коммунального

хозяйства и транспортной инфраструктуры»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия и направления** | **Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя)** | **Всего** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструкруры»** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (МКУ «Управление городского хозяйства»), Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района»), Администрация Пуровского района (МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района»), Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района** | **14 503 713** | **2 257 891** | **1 641 030** | **1 325 599** | **1 325 599** | **1 325 599** | **1 325 599** | **1 325 599** | **1 325 599** | **1 325 599** | **1 325 599** |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики»** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (МКУ «Управление городского хозяйства»), Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района»)** | **2 403 049** | **504 735** | **497 394** | **175 115** | **175 115** | **175 115** | **175 115** | **175 115** | **175 115** | **175 115** | **175 115** |
| **1.1** | **Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства»** | **Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района»)** | **1 960 060** | **408 868** | **270 272** | **160 115** | **160 115** | **160 115** | **160 115** | **160 115** | **160 115** | **160 115** | **160 115** |
| 1.1.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (бюджет Пуровского района) |  | 780 155 | 144 837 | 123 614 | 63 963 | 63 963 | 63 963 | 63 963 | 63 963 | 63 963 | 63 963 | 63 963 |
| 1.1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЯНАО (окружной бюджет) |  | 1 167 780 | 261 070 | 145 190 | 95 190 | 95 190 | 95 190 | 95 190 | 95 190 | 95 190 | 95 190 | 95 190 |
| 1.1.3 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (бюджет Пуровского района) |  | 12 125 | 2 961 | 1 468 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| **1.2** | **Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **150 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** |
| 1.2.2 | Реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности (бюджет Пуровского района) |  | 150 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| **1.3** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье»** | **Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района»)** | **292 989** | **80 867** | **212 122** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЯНАО (окружной бюджет) |  | 290 000 | 80 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (бюджет Пуровского района) |  | 2 989 | 867 | 2 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения»** | | **6 012 786** | **675 570** | **593 737** | **592 935** | **592 935** | **592 935** | **592 935** | **592 935** | **592 935** | **592 935** | **592 935** |
| **2.1** | **Основное мероприятие «Поддержка жилищно-коммунального комплекса»** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (МКУ «Управление городского хозяйства»), Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района** | 4 906 527 | **545 805** | **465 706** | **486 877** | **486 877** | **486 877** | **486 877** | **486 877** | **486 877** | **486 877** | **486 877** |
| **2.1.1** | **Расходы на обеспечение функций казенных учреждений, в том числе:** |  | **1 831 105** | **186 009** | **181 024** | **183 009** | **183 009** | **183 009** | **183 009** | **183 009** | **183 009** | **183 009** | **183 009** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 664 570 | 69 157 | 66 157 | 66 157 | 66 157 | 66 157 | 66 157 | 66 157 | 66 157 | 66 157 | 66 157 |
|  | п. Уренгой |  | 441 660 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 | 44 166 |
|  | п. Пурпе |  | 330 736 | 33 245 | 31 531 | 33 245 | 33 245 | 33 245 | 33 245 | 33 245 | 33 245 | 33 245 | 33 245 |
|  | п. Пуровск |  | 141 220 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 | 14 122 |
|  | п. Ханымей |  | 252 919 | 25 319 | 25 048 | 25 319 | 25 319 | 25 319 | 25 319 | 25 319 | 25 319 | 25 319 | 25 319 |
| **2.1.2** | **Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству, в том числе:** |  | **594 018** | **64 865** | **44 281** | **60 609** | **60 609** | **60 609** | **60 609** | **60 609** | **60 609** | **60 609** | **60 609** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 300 396 | 24 878 | 26 854 | 31 083 | 31 083 | 31 083 | 31 083 | 31 083 | 31 083 | 31 083 | 31 083 |
|  | п. Уренгой |  | 87 094 | 14 555 | 6 099 | 8 305 | 8 305 | 8 305 | 8 305 | 8 305 | 8 305 | 8 305 | 8 305 |
|  | п. Пурпе |  | 14 949 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 |
|  | п. Пуровск |  | 14 061 | 3 400 | 21 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
|  | п. Ханымей |  | 35 675 | 5 867 | 0 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 |
|  | с. Халясавэй |  | 67 153 | 6 825 | 5 728 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 | 6 825 |
|  | с. Самбург |  | 18 515 | 2 017 | 362 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 | 2 017 |
|  | д. Харампур |  | 56 175 | 5 662 | 5 217 | 5 662 | 5 662 | 5 662 | 5 662 | 5 662 | 5 662 | 5 662 | 5 662 |
| **2.1.3** | **Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:** |  | **351 629** | **35 528** | **31 869** | **35 529** | **35 529** | **35 529** | **35 529** | **35 529** | **35 529** | **35 529** | **35 529** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 118 080 | 11 808 | 11 808 | 11 808 | 11 808 | 11 808 | 11 808 | 11 808 | 11 808 | 11 808 | 11 808 |
|  | п. Уренгой |  | 84 639 | 8 463 | 8 464 | 8 464 | 8 464 | 8 464 | 8 464 | 8 464 | 8 464 | 8 464 | 8 464 |
|  | п. Пурпе |  | 21 249 | 2 361 | 0 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 |
|  | п. Пуровск |  | 11 691 | 1 299 | 0 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
|  | п. Ханымей |  | 13 460 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 |
|  | с. Халясавэй |  | 9 010 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
|  | с. Самбург |  | 79 380 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 |
|  | д. Харампур |  | 14 120 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 |
| **2.1.4** | **Прочие мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:** |  | **48 408** | **30 651** | **1 973** | **1 973** | **1 973** | **1 973** | **1 973** | **1 973** | **1 973** | **1 973** | **1 973** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 45 218 | 29 747 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 | 1 719 |
|  | п. Уренгой |  | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Пурпе |  | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ханымей |  | 2 750 | 464 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| **2.1.5** | **Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе** |  | **50 780** | **5 078** | **5 078** | **5 078** | **5078** | **5078** | **5078** | **5078** | **5078** | **5078** | **5078** |
|  | с. Халясавэй |  | 25 260 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
|  | с. Самбург |  | 25 520 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 |
| **2.1.6** | **Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности (окружной бюджет), в том числе** |  | **1 270 500** | **127 050** | **127 050** | **127 050** | **127 050** | **127 050** | **127 050** | **127 050** | **127 050** | **127 050** | **127 050** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 500 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | п. Уренгой |  | 290 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
|  | п. Пурпе |  | 110 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
|  | п. Пуровск |  | 100 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  | п. Ханымей |  | 70 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
|  | с. Халясавэй |  | 50 500 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 |
|  | с. Самбург |  | 80 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
|  | д. Харампур |  | 70 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| **2.1.7** | **Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности (бюджет Пуровского района) (софинансирование), в том числе** |  | **12 890** | **1 289** | **1 289** | **1 289** | **1 289** | **1 289** | **1 289** | **1 289** | **1 289** | **1 289** | **1 289** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 5 060 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
|  | п. Уренгой |  | 2 940 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
|  | п. Пурпе |  | 1 120 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|  | п. Пуровск |  | 1 020 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|  | п. Ханымей |  | 710 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | с. Халясавэй |  | 520 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|  | с. Самбург |  | 810 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|  | д. Харампур |  | 710 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| **2.1.8** | **Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (окружной бюджет), в том числе** |  | **716 150** | **71 615** | **71 615** | **71 615** | **71 615** | **71 615** | **71 615** | **71 615** | **71 615** | **71 615** | **71 615** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 406 150 | 40 615 | 40 615 | 40 615 | 40 615 | 40 615 | 40 615 | 40 615 | 40 615 | 40 615 | 40 615 |
|  | п. Уренгой |  | 170 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
|  | с. Самбург |  | 70 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
|  | д. Харампур |  | 70 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| **2.1.9** | **Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (бюджет Пуровского района) (софинансирование), в том числе** |  | **7 250** | **725** | **725** | **725** | **725** | **725** | **725** | **725** | **725** | **725** | **725** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 4 110 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
|  | п. Уренгой |  | 1 720 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|  | с. Самбург |  | 710 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | д. Харампур |  | 710 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| **2.1.10** | **Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (окружной бюджет)** |  | **2 685** | **1 925** | **760** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Тарко-Сале |  | 1 017 | 1003 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Уренгой |  | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 608 | 94 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 164 | 112 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ханымей |  | 713 | 533 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.11** | **Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (бюджет Пуровского района) (софинансирование), в том числе** |  | **144** | **102** | **42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Уренгой |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ханымей |  | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Реализация бюджетной инициативы «Парк естественных наук» в г. Тарко-Сале (бюджет Пуровского района) |  | 8 099 | 8 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13 | Реализация бюджетной инициативы «Арт-объект праздничное настроение» в п.г.т. Уренгой (бюджет Пуровского района) |  | 4 477 | 4 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14 | Реализация бюджетной инициативы «Арт-объект Уголок влюбленных» в п.г.т. Уренгой (бюджет Пуровского района) |  | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15 | Реализация бюджетной инициативы «Новогодняя елка» в п.г.т. Уренгой (бюджет Пуровского района) |  | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.16 | Реализация бюджетной инициативы «Багровая улица» в с. Халясавэй (бюджет Пуровского района) |  | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.17 | Реализация бюджетной инициативы «Счастливое детство» в п. Ханымей (бюджет Пуровского района) |  | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.18 | Реализация бюджетной инициативы «Установка камер в парке п. Пуровск» (бюджет Пуровского района) |  | 1 976 | 1 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 | Реализация бюджетной инициативы «Арт-объект Карта Пуровского района» в п. Пуровск (бюджет Пуровского района) |  | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.20 | Реализация бюджетной инициативы «Вторая жизнь катка» в п. Пуровск (бюджет Пуровского района) |  | 2 490 | 2 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2** | **Основное мероприятие «Мероприятия в области транспорта»** | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (МКУ «Управление городского хозяйства»), Администрация Пуровского района(МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района»), Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | 855 846 | **106 920** | **83 214** | **83 214** | **83 214** | **83 214** | **83 214** | **83 214** | **83 214** | **83 214** | **83 214** |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом (бюджет Пуровского района) | Администрация Пуровского района (МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района») | 414 036 | 61 794 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом (бюджет Пуровского района) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 147 460 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 |
| 2.2.3 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения (автомобильный транспорт) (бюджет Пуровского района) | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (МКУ «Управление городского хозяйства»), Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | 293 300 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 |
|  | г. Тарко-Сале -п. Пуровск |  | 158 020 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 |
|  | г. Тарко-Сале |  | 113 750 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 |
|  | п. Пурпе |  | 10 350 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
|  | п. Пуровск |  | 11 180 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| 2.2.4 | Реализация бюджетной инициативы «Бесплатный проезд детей на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта п. Пуровск» (бюджет Пуровского района) |  | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.3** | **Основное мероприятие «Мероприятия в области связи»** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **20 800** | **2 080** | **2 080** | **2 080** | **2 080** | **2 080** | **2 080** | **2 080** | **2 080** | **2 080** | **2 080** |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи (окружной бюджет) |  | 19 340 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 | 1 934 |
| 2.3.2 | Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи (окружной бюджет) |  | 1 460 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| **2.4** | **Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных»** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **207 640** | **20 764** | **20 764** | **20 764** | **20 764** | **20 764** | **20 764** | **20 764** | **20 764** | **20 764** | **20 764** |
| 2.4.1 | Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными (окружной бюджет) |  | 207 640 | 20 764 | 20 764 | 20 764 | 20 764 | 20 764 | 20 764 | 20 764 | 20 764 | 20 764 | 20 764 |
| 2.5. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий муниципального округа Пуровский район»** |  | **21 973** | **0** | **21 973** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.5.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству |  | 21 973 | 0 | 21 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Тарко-Сале |  | 4 229 | 0 | 4 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Уренгой |  | 2 206 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 5 736 | 0 | 5 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 2 608 | 0 | 2 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ханымей |  | 3 997 | 0 | 3 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Халясавэй |  | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Самбург |  | 1 655 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Харампур |  | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | | **4 056 091** | **718 450** | **364 049** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** |
| **3.1** | **Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства»** | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (МКУ «Управление городского хозяйства»), Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | 4 056 091 | **718 450** | **364 049** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** | **371 699** |
| **3.1.1** | **Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности (содержание зимних автомобильных дорого местного значения) (бюджет Пуровского района)** |  | **662 573** | **51 320** | **61 117** | **68 767** | **68 767** | **68 767** | **68 767** | **68 767** | **68 767** | **68 767** | **68 767** |
| **3.1.2** | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (окружной бюджет)** |  | **160 592** | **160 592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 160 592 | 160 592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.3** | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (бюджет Пуровского района) (софинансирование)** |  | **1 623** | **1 623** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 1 623 | 1 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.4.** | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (бюджет Пуровского района)** |  | **6 130** | **6 130** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 6 130 | 6 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.1.5.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (окружной бюджет)** |  | **2 817 230** | **281 723** | **281 723** | **281 723** | **281 723** | **281 723** | **281 723** | **281 723** | **281 723** | **281 723** | **281 723** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 1 436 100 | 143 610 | 143 610 | 143 610 | 143 610 | 143 610 | 143 610 | 143 610 | 143 610 | 143 610 | 143 610 |
|  | п. Уренгой |  | 353 650 | 35 365 | 35 365 | 35 365 | 35 365 | 35 365 | 35 365 | 35 365 | 35 365 | 35 365 | 35 365 |
|  | п. Пурпе |  | 470 770 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 47 077 | 47 077 |
|  | п. Пуровск |  | 235 040 | 23 504 | 23 504 | 23 504 | 23 504 | 23 504 | 23 504 | 23 504 | 23 504 | 23 504 | 23 504 |
|  | п. Ханымей |  | 204 750 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 | 20 475 |
|  | с. Халясавэй |  | 36 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
|  | с. Самбург |  | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|  | д. Харампур |  | 50 920 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 | 5 092 |
| **3.1.6.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет Пуровского района) (софинансирование)** |  | **212 090** | **21 209** | **21 209** | **21 209** | **21 209** | **21 209** | **21 209** | **21 209** | **21 209** | **21 209** | **21 209** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 108 100 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 |
|  | п. Уренгой |  | 26 620 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 |
|  | п. Пурпе |  | 35 440 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 |
|  | п. Пуровск |  | 17 700 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
|  | п. Ханымей |  | 15 420 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 | 1 542 |
|  | с. Халясавэй |  | 2 710 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
|  | с. Самбург |  | 2 260 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
|  | д. Харампур |  | 3 840 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| **3.1.7.** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (окружной бюджет)** |  | **27 425** | **27 425** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | п. Уренгой |  | 27 425 | 27 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.1.8.** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет Пуровского района) (софинансирование)** |  | **2 065** | **2 065** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | п. Уренгой |  | 2 065 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.1.9.** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет Пуровского района)** |  | **30 795** | **30 795** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 2 518 | 2 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Уренгой |  | 1 670 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 6 815 | 6 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ханымей |  | 1 907 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Халясавэй |  | 3 582 | 3 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Самбург |  | 6 880 | 6 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Харампур |  | 5 773 | 5 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.1.10** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (окружной бюджет)** |  | **126 064** | **126 064** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 55 222 | 55 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Уренгой |  | 23 188 | 23 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 32 981 | 32 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 14 673 | 14 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.1.11** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет Пуровского района) (софинансирование)** |  | **9 504** | **9 504** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 4 159 | 4 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Уренгой |  | 1 747 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 2 488 | 2 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 1 110 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** | | **965 717** | **252 530** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** |
| **4.1** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (МКУ «Управление городского хозяйства»), Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | **965 717** | **252 530** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** | **79 243** |
| **4.1.1** | **Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий (окружной бюджет)** |  | **956 050** | **250 000** | **78 450** | **78 450** | **78 450** | **78 450** | **78 450** | **78 450** | **78 450** | **78 450** | **78 450** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 906 050 | 200 000 | 78 450 | 78 450 | 78 450 | 78 450 | 78 450 | 78 450 | 78 450 | 78 450 | 78 450 |
|  | п. Уренгой |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ханымей |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Самбург |  | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.1.2** | **Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий (бюджет Пуровского района) (софинансирование)** |  | **9 667** | **2 530** | **793** | **793** | **793** | **793** | **793** | **793** | **793** | **793** | **793** |
|  | г. Тарко-Сале |  | 9 157 | 2 020 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
|  | п. Уренгой |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пурпе |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Пуровск |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ханымей |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Самбург |  | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | **1 066 070** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** |
| **5.1** | **Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций»** | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района** | **1 066 070** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** | **106 607** |
| 5.1.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (бюджет Пуровского района) |  | 1 066 070 | 106 607 | 106 607 | 106 607 | 106 607 | 106 607 | 106 607 | 106 607 | 106 607 | 106 607 | 106 607 |

Приложение № 2

к муниципальной программе«Развитие

системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»**

| № п/п | Наименование программы (подпрограмм)/наименование показателя | Единица измере-ния | **2020** | **2021** | | **2022** | | | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля | | Вес показа-теля | Значение показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, транспортной инфраструктуры, связи |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домах муниципального округа Пуровский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч на 1 прожи-вающе-го | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 | 0,10 | | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площа-ди | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,10 | | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,10 | 0,27 |
| 3 | Горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающе-го | 14,28 | 0,10 | 14,28 | 0,10 | | 14,28 | 0,10 | 14,28 | 0,10 | 14,28 | 0,10 | 14,28 |
| 4 | Холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающе-го | 27,11 | 0,10 | 27,11 | 0,10 | | 27,11 | 0,10 | 27,11 | 0,10 | 27,11 | 0,10 | 27,11 |
| 5 | Природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающе-го | 209,93 | 0,10 | 209,93 | 0,10 | | 209,93 | 0,10 | 209,93 | 0,10 | 209,93 | 0,10 | 209,93 |
| **1.2.** | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 63,61 | 0,10 | 63,9 | 0,10 | | 64,34 | 0,10 | 64,34 | 0,10 | 64,34 | 0,10 | 64,34 |
|  | Задача: Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в надлежащем техническом состоянии |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 79 | 0,10 | 79,00 | 0,10 | | 76,00 | 0,20 | 73,00 | 0,20 | 70,00 | 0,20 | 67,00 |
| **1.4.** | Количество введенных в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории муниципального округа Пуровский район | ед. | 1 | 0,10 | 2 | 0,10 | | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.** | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 7,34 | 0,05 | 7,33 | 0,01 | | 7,33 | 0,10 | 7,33 | 0,10 | 7,33 | 0,10 | 7,33 |
|  | Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества, техническими требованиями |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Модернизация инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6.** | Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса. | % | 2 | 0,1 | 6 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства муниципального округа Пуровский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание комфортной среды в населенных пунктах муниципальногоокругаПуровский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7.** | Количество населенных пунктов, расположенных на территории муниципального округа Пуровский район в которых проведены мероприятия в сфере благоустройства | ед | 8 | 0,05 | 8 | 0,1 | | 8 | 0,10 | 8 | 0,10 | 8 | 0,10 | 8 |
| **II** | **Подпрограмма «Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики»** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение территории муниципального округа объектами инженерной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям и стандартам качества. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | объект | 12 | 0,10 | 9,00 | 0,10 | | 3,00 | 0,10 | 3,00 | 0,10 | 3,00 | 0,10 | 3,00 |
| 2.2. | Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы | объект | 7 | 0,10 | 4,00 | 0,10 | | 6,00 | 0,10 | 2,00 | 0,10 | 4,00 | 0,10 | 4,00 |
|  | Цель: Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домах муниципального округа Пуровский район. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счет механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства, реализации типовых энергосберегающих проектов. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение охвата населения приборами учета потребления энергоресурсов, в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | холодное водоснабжение | % | 79,00 | 0,20 | 81,50 | 0,20 | | 84,00 | 0,20 | 86,5 | 0,20 | 89,0 | 0,20 | 91,50 |
| 2.3.2. | горячее водоснабжение | % | 27,30 | 0,20 | 29,80 | 0,20 | | 32,30 | 0,20 | 34,8 | 0,20 | 37,3 | 0,20 | 39,80 |
| 2.3.3. | тепловая энергия | % | 4,30 | 0,20 | 6,78 | 0,20 | | 9,28 | 0,20 | 11,8 | 0,20 | 14,3 | 0,20 | 16,80 |
| 2.3.4. | электрическая энергия | % | 93,30 | 0,20 | 94,48 | 0,20 | | 95,64 | 0,20 | 96,8 | 0,20 | 99,3 | 0,20 | 100,00 |
| **III** | **Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения»** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, создание благоприятных условий проживания |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном округе Пуровский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по муниципальному округу Пуровский район | % | 26,73 | 0,03 | 26,63 | 0,03 | | 26,52 | 0,03 | 26,42 | 0,03 | 26,32 | 0,03 | 26,21 |
| 3.2. | Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муниципальному округу Пуровский район | % | 38,34 | 0,03 | 37,91 | 0,03 | | 37,48 | 0,03 | 36,99 | 0,03 | 36,67 | 0,03 | 35,70 |
| 3.3. | Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному округу Пуровский район | % | 22,11 | 0,04 | 21,54 | 0,04 | | 21,02 | 0,04 | 20,57 | 0,04 | 20,18 | 0,04 | 19,84 |
| 3.4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества от общего количества многоквартирных домов | % | 4,69 | 0,10 | 4,69 | 0,10 | | 4,69 | 0,10 | 4,69 | 0,10 | 4,69 | 0,10 | 4,69 |
| 3.5. | Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 4,08 | 0,10 | 4,08 | 0,10 | | 4,08 | 0,10 | 4,08 | 0,10 | 4,08 | 0,10 | 4,08 |
| 3.6. | Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального округа Пуровский район, получивших паспорта готовности объектов к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке | % | 100 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 |
| 3.7. | Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Пуровского района | % | 100 | 0,10 | 100,00 | 0,05 | | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 |
| 3.8. | Состояние зеленых насаждений (безразмерный коэффициент) | единиц на кв.м |  | 0,05 | 0,21 | 0,05 | | 0,22 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,22 |
| 3.9. | Доля населения г. Тарко-Сале, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения г. Тарко-Сале | % |  | 0,05 | 0,94 | 0,05 | | 0,96 | 0,05 | 0,96 | 0,05 | 0,96 | 0,05 | 0,96 |
| 3.10. | Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в общем количестве объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки г. Тарко-Сале | % |  | 0,05 | 89,19 | 0,05 | | 91,89 | 0,05 | 94,59 | 0,05 | 100 | 0,05 | 100 |
| 3.11. | Количество центров притяжения для населения в г. Тарко-Сале | ед. |  | 0,05 | 14 | 0,05 | | 16 | 0,05 | 16 | 0,05 | 16 | 0,05 | 16 |
| 3.12. | Доля граждан в возрасте 14 летистарше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лети старше | % |  | 0,05 | 18 | 0,05 | | 19 | 0,05 | 20 | 0,05 | 21 | 0,05 | 21 |
| 3.13. | Количество общественно-значимых проектов реализованных в рамках мероприятий по развитию сельских территорий муниципального округа Пуровский район. | ед. |  |  |  | 0,05 | | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги | ед. | 2 | 0,05 | 2,00 | 0,05 | | 2,00 | 0,05 | 2,00 | 0,05 | 2,00 | 0,05 | 2,00 |
|  | Задача: Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Количество отловленных животных без владельцев, обитающих на территории муниципального округа Пуровский район | особь | 868 | 0,10 | 868,00 | 0,10 | | 868,00 | 0,10 | 868,00 | 0,10 | 868,00 | 0,10 | 868,00 |
|  | Цель: Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности населенных пунктов района |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах района, автомобильным общественным транспортом по регулируемым тарифам населенных пунктов Пуровского района |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Количество населенных пунктов муниципального округа Пуровский район имеющих регулярные пассажирские перевозки в границах населенных пунктов | % | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 |
| 3.17. | Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района | % | 5,00 | 0,05 | 5 | 0,05 | | 6,00 | 0,05 | 6,00 | 0,05 | 6,00 | 0,05 | 6,00 |
| **IV** | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Строительство, ремонт, устройство и содержание зимних автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном округе Пуровский район |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с сетью автомобильных дорог общего пользования, с административным центром муниципального округа Пуровский район и другими населенными пунктами в зимний период | шт. | 2 | 0,20 | 2,00 | 0,20 | | 2,00 | 0,20 | 2,00 | 0,20 | 2,00 | 0,20 | 2,00 |
| 4.2. | Увеличение улично-дорожной сети в поселениях Пуровского района за счет строительства новых объектов | км | 0,2 | 0,2 | 0,34 | 0,20 | | 1,65 | 0,20 | 2,2 | 0,20 | 0,9 | 0,20 | 0,5 |
| 4.3. | Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация | ед. | 2 | 0,2 | 14,00 | 0,2 | | 1,00 | 0,2 | 1,00 | 0,2 | 1,00 | 0,2 | 1,00 |
| 4.4. | Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных г. Тарко-Сале | % | 12,8 | 0,2 | 13,4 | 0,2 | | 13,4 | 0,2 | 13,4 | 0,2 | 13,4 | 0,2 | 13,4 |
| 4.5. | Доля площади г. Тарко-Сале, убираемая механизированным способом, в общей площади г.Тарко-Сале | % | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | | 2 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 |
| **V** | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель:Создание комфортной среды в населенных пунктах района, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Благоустройство общественных территорий, в соответствии с утвержденным Адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 63,6 | 0,50 | 100,00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Пуровского района | ед. | 35 | 0,50 | 9,00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание условий эффективной работы органа местного самоуправления, совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы Пуровского района на квартал, год | % | 100 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 |
| 6.2. | Исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований | % | 100 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограмм)/наименование показателя | Единица измерения | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес показа-теля | Значе-ние показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля | Вес показа-теля | Значение показа-теля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | Раздел II | | | | | | | | | |
| **I** | **Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, транспортной инфраструктуры, связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домах муниципального округа Пуровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч на 1 прожи-вающего | 0,10 | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 | 0,10 | 1315,73 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,10 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,10 | 0,27 |
| 3 | Горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0,10 | 14,28 | 0,10 | 14,28 | 0,10 | 14,28 | 0,10 | 14,28 | 0,10 | 14,28 |
| 4 | Холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0,10 | 27,11 | 0,10 | 27,11 | 0,10 | 27,11 | 0,10 | 27,11 | 0,10 | 27,11 |
| 5 | Природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0,10 | 209,93 | 0,10 | 209,93 | 0,10 | 209,93 | 0,10 | 209,93 | 0,10 | 209,93 |
| **1.2.** | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 0,10 | 64,34 | 0,10 | 64,34 | 0,10 | 64,34 | 0,10 | 64,34 | 0,10 | 64,34 |
|  | Задача: Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в надлежащем техническом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,20 | 64,00 | 0,20 | 61,00 | 0,20 | 59,00 | 0,20 | 56,00 | 0,20 | 53,00 |
| **1.4.** | Количество введенных в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории муниципального округа Пуровский район | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.** | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,1 | 7,33 | 0,1 | 7,33 | 0,1 | 7,33 | 0,1 | 7,33 | 0,1 | 7,33 |
|  | Цель: Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества, техническими требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Модернизация инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.6.** | Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства муниципального округа Пуровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание комфортной среды в населенных пунктах муниципальногоокругаПуровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7.** | Количество населенных пунктов, расположенных на территории муниципального округа Пуровский район в которых проведены мероприятия в сфере благоустройства. | ед. | 0,10 | 8 | 0,10 | 8 | 0,10 | 8 | 0,10 | 8 | 0,10 | 8 |
| **II** | **Подпрограмма «Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение территории муниципального округа объектами инженерной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям и стандартам качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | объект | 0,10 | 3,00 | 0,10 | 3,00 | 0,10 | 3,00 | 0,10 | 3,00 | 0,10 | 3,00 |
| 2.2. | Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы | объект | 0,10 | 4,00 | 0,10 | 4,00 | 0,10 | 4,00 | 0,10 | 4,00 | 0,10 | 4,00 |
|  | Цель: Снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, многоквартирных домах муниципального округа Пуровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счет механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства, реализации типовых энергосберегающих проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение охвата населения приборами учета потребления энергоресурсов, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | холодное водоснабжение | % | 0,20 | 94,00 | 0,20 | 96,50 | 0,20 | 98,00 | 0,20 | 98,00 | 0,20 | 98,00 |
| 2.3.2. | горячее водоснабжение | % | 0,20 | 42,30 | 0,20 | 44,80 | 0,20 | 50,00 | 0,20 | 75,00 | 0,20 | 98,00 |
| 2.3.3. | тепловая энергия | % | 0,20 | 19,30 | 0,20 | 21,80 | 0,20 | 24,30 | 0,20 | 35,50 | 0,20 | 50,00 |
| 2.3.4. | электрическая энергия | % | 0,20 | 100,00 | 0,20 | 100,00 | 0,20 | 100,00 | 0,20 | 100,00 | 0,20 | 100,00 |
| **III** | **Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, создание благоприятных условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном округе Пуровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по муниципальному округу Пуровский район | % | 0,03 | 26,11 | 0,03 | 26,00 | 0,03 | 25,90 | 0,03 | 25,80 | 0,03 | 25,50 |
| 3.2. | Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муниципальному округу Пуровский район | % | 0,03 | 34,51 | 0,03 | 34,21 | 0,03 | 34,00 | 0,03 | 33,71 | 0,03 | 33,71 |
| 3.3. | Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному округу Пуровский район | % | 0,04 | 19,36 | 0,04 | 18,82 | 0,04 | 18,62 | 0,04 | 18,28 | 0,04 | 18,28 |
| 3.4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества от общего количества многоквартирных домов | % | 0,10 | 4,69 | 0,10 | 4,69 | 0,10 | 4,69 | 0,10 | 4,69 | 0,10 | 4,69 |
| 3.5. | Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 0,10 | 4,08 | 0,10 | 4,08 | 0,10 | 4,08 | 0,10 | 4,08 | 0,10 | 4,08 |
| 3.6. | Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального округа Пуровский район, получивших паспорта готовности объектов к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке | % | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 |
| 3.7. | Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов Пуровского района | % | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 | 0,10 | 100,00 |
| 3.8. | Состояние зеленых насаждений (безразмерный коэффициент) | единиц на кв.м | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,22 |
| 3.9. | Доля населения г. Тарко-Сале, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения г. Тарко-Сале | % | 0,05 | 0,96 | 0,05 | 0,96 | 0,05 | 0,96 | 0,05 | 0,96 | 0,05 | 0,96 |
| 3.10. | Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в общем количестве объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки г. Тарко-Сале | % | 0,05 | 100 | 0,05 | 100 | 0,05 | 100 | 0,05 | 100 | 0,05 | 100 |
| 3.11. | Количество центров притяжения для населения в г. Тарко-Сале | ед. | 0,05 | 16 | 0,05 | 16 | 0,05 | 16 | 0,05 | 16 | 0,05 | 16 |
| 3.12. | Доля граждан в возрасте 14 лети старше, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте 14 лети старше | % | 0,05 | 21 | 0,05 | 21 | 0,05 | 21 | 0,05 | 21 | 0,05 | 21 |
| 3.13. | Количество общественно-значимых проектов реализованных в рамках мероприятий по развитию сельских территорий муниципального округа Пуровский район | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание условий для обеспечения сельских населенных пунктов услугами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги | ед. | 0,05 | 2,00 | 0,05 | 2,00 | 0,05 | 2,00 | 0,05 | 2,00 | 0,05 | 2,00 |
|  | Задача: Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Количество отловленных животных без владельцев, обитающих на территории муниципального округаПуровский район | особь | 0,10 | 868,00 | 0,10 | 868,00 | 0,10 | 868,00 | 0,10 | 868,00 | 0,10 | 868,00 |
|  | Цель: Повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах района, автомобильным общественным транспортом по регулируемым тарифам населенных пунктов Пуровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Количество населенных пунктов муниципального округа Пуровский район имеющих регулярные пассажирские перевозки в границах населенных пунктов | % | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 3 |
| 3.17. | Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района | % | 0,05 | 6,00 | 0,05 | 6,00 | 0,05 | 6,00 | 0,05 | 6,00 | 0,05 | 6,00 |
| **IV** | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Строительство, ремонт, устройство и содержание зимних автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном округе Пуровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с сетью автомобильных дорог общего пользования, с административным центром муниципального округа Пуровский район и другими населенными пунктами в зимний период | шт. | 0,20 | 2,00 | 0,20 | 2,00 | 0,20 | 2,00 | 0,20 | 2,00 | 0,20 | 2,00 |
| 4.2. | Увеличение улично-дорожной сети в поселениях Пуровского района за счет строительства новых объектов | км | 0,20 | 0,5 | 0,20 | 0,5 | 0,20 | 0,5 | 0,20 | 0,5 | 0,20 | 0,5 |
| 4.3. | Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация | ед. | 0,2 | 1,00 | 0,2 | 1,00 | 0,2 | 1,00 | 0,2 | 1,00 | 0,2 | 1,00 |
| 4.4. | Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных г. Тарко-Сале | % | 0,2 | 13,4 | 0,2 | 13,4 | 0,2 | 13,4 | 0,2 | 13,4 | 0,2 | 13,4 |
|  | Доля площади г. Тарко-Сале, убираемая механизированным способом, в общей площади г. Тарко-Сале | % | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 |
| **V** | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель:Создание комфортной среды в населенных пунктах района, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Благоустройство общественных территорий, в соответствии с утвержденным Адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Пуровского района | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание условий эффективной работы органа местного самоуправления, совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы Пуровского района на квартал, год | % | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 |
| 6.2. | Исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований | % | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 | 0,5 | 100,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий в области водного, автомобильного и воздушного транспорта**

| №  п/п | Наименование | Расходы на реализацию основных мероприятий, (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1. | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 |
| 1.1. | Предоставление субсидий организациям речного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения внутренним водным транспортом на межмуниципальных сообщениях в границах Пуровского района, в том числе по маршрутам | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 |
| 1.1.1. | Самбург – Уренгой – Самбург | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 | 14 746 |
| 2 | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 | 29 330 |
| 2.1. | г. Тарко-Сале | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 |
| 2.2. | г. Пурпе | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| 2.3. | п. Пуровск | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
| 2.4. | Тарко-Сале – Пуровск – Тарко-Сале | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 | 15 802 |
| 3. | Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 |
|  | Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского района, в том числе по маршрутам | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 | 39 138 |
| 3.1. | Тарко-Сале – Халясавэй – Тарко-Сале | 8 583 | 8 583 | 8 583 | 8 583 | 8 583 | 8 583 | 8 583 | 8 583 | 8 583 | 8 583 |
| 3.2. | Тарко-Сале – Самбург – Тарко-Сале | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 | 10 731 |
| 3.3. | Тарко-Сале – Толька – Тарко-Сале | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 | 6 149 |
| 3.4. | Иные полеты | 13 604 | 13 604 | 13 604 | 13 604 | 13 604 | 13 604 | 13 604 | 13 604 | 13 604 | 13 604 |
| 3.6. | резерв | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 4 | Реализация бюджетной инициативы «Бесплатный проезд детей на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта» | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по транспорту | 84 264 | 83 214 | 83 214 | 83 214 | 83 214 | 83 214 | 83 214 | 83 214 | 83 214 | 83 214 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий в сфере дорожного хозяйства (зимние автомобильные дороги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Расходы на реализацию основных мероприятий (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1. | Устройство зимних автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе | 6 795 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 | 8 763 |
| 1.1 | с. Самбург – Заполярное НГКМ | 2 838 | 3 302 | 3 302 | 3 302 | 3 302 | 3 302 | 3 302 | 3 302 | 3 302 | 3 302 |
| 1.2 | Подъезд к селу Халясавэй | 3 957 | 5 461 | 5 461 | 5 461 | 5 461 | 5 461 | 5 461 | 5 461 | 5 461 | 5 461 |
| 2. | Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе | 44 525 | 32 237 | 32 237 | 32 237 | 32 237 | 32 237 | 32 237 | 32 237 | 32 237 | 32 237 |
| 2.1 | с. Самбург – Заполярное НГКМ | 22 973 | 17 796 | 17 796 | 17 796 | 17 796 | 17 796 | 17 796 | 17 796 | 17 796 | 17 796 |
| 2.2 | Подъезд к селу Халясавэй | 21 552 | 14 441 | 14 441 | 14 441 | 14 441 | 14 441 | 14 441 | 14 441 | 14 441 | 14 441 |
|  | Всего | 51 320 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий населенных пунктов Пуровского района, подлежащих благоустройству в 2021 году, отображенный в порядке приоритетности по большинству набранных голосов по итогам проведения органами местного самоуправления рейтингового голосования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | г. Тарко-Сале | парк у озераОкунёвое |
| 2. | г. Тарко-Сале | III этап «Парк Прибрежный» |
| 3. | г. Тарко-Сале | детская площадка по ул. Авиаторов (в районе д. 5) |
| 4. | г. Тарко-Сале | детская площадка в мкр. Советский (в районе домов18,20) |
| 5. | п. Пуровск | открытый многофункциональный общественный спортивный комплекс по ул. Железнодорожная (в районе д. 7) |
| 6. | п. Пурпе | спортивно-игровая площадка (в районе Церкви) |
| 7. | п.г.т. Уренгой | детская площадка в 5 мкр. (в районе д.51) |
| 8. | п. Ханымей | детская площадка по ул. Мира (в районе д.2) |
| 9. | с. Самбург | сквер Молодежный |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов незавершенного строительства, недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории городаТарко-Сале, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2021–2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адреса объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц | Год реализации работ по благоустройству |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в цокольном этаже по ул. Республики;  застройщик ООО «Е. Строй»;  кадастровый номер участка 89:05:020102:281 | 2021 |
| 2. | Детский сад на 240 мест по ул. Строителей;  застройщик ООО «Территория детства»;  кадастровый номер участка 89:05:020123:1613 | 2021 |
| 3. | Детский сад на 240 мест по ул. Солнечная;  ЗастройщикООО «Полярная сказка»;  кадастровый номер участка 89:05:020112:849 | 2021 |
| 4. | Торгово-офисное здание в мкр. Геолог, район городского пляжа;  ЗастройщикМадалиев Ш.О.;  кадастровый номер участка 89:05:020127:12 | 2021 |
| 5. | Медицинский центр по ул. Республики, д. 46;  застройщик ООО «Центр медицины»;  кадастровый номер участка 89:05:020111:226 | 2021 |
| 6. | Воскресная школа с хозяйственными постройками Местной религиозной организации православный Приход храма в честь Салехардской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);  кадастровый номер участка 89:05:020102:71 | 2023 |
| 7. | Подпорная стенка «Набережной Саргина» (2 этап);  ЗастройщикГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО»;  кадастровый номер участка 89:05:000000:5398 | 2023 |
| 8. | Средняя общеобразовательная школа не менее чем на 400 мест по ул. Газпромовской;  застройщик ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО»;  кадастровый номер участка 89:05:020101:2174 | 2024 |